**Администрация Киржеманского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района**

**Республики Мордовия**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 февраля 2025 г. № 7

 с. Киржеманы

**О подготовке к прохождению весеннего паводка 2025 года на территории Киржеманского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия**

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», в целях своевременного проведения подготовительных мероприятий к пропуску паводка 2025 года, Администрация Киржеманского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемые:

- состав противопаводковой комиссии Киржеманского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района;

## - план первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2025 года.

2. Ответственность за организацию и проведение пропуска половодья, предотвращение аварий и возникновение чрезвычайных ситуаций на водных объектах и в их водоохранных зонах возложить на исполняющего обязанности главы Киржеманского сельского поселения Старушенкову О.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы

Киржеманского сельского поселения О.Н.Старушенкова

Утвержденный

постановлением администрации

Киржеманского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

от 25.02. 2025 г. № 7

«О подготовке к прохождению весеннего паводка 2025 года на территории Киржеманского сельского поселения

 Большеигнатовского муниципального района»

**Состав**

**противопаводковой комиссии Киржеманского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района**

Старушенкова О.Н. – И.о.главы Киржеманского сельского поселения, председатель комиссии.

Жаркова Т.В. - заместитель главы  Киржеманского сельского поселения

Дерова Е.К. – депутат Совета депутатов Киржеманского сельского поселения (по согласованию)

Утвержденный

постановлением администрации

Киржеманского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

от 25.02.2025 г. № 7

«О подготовке к прохождению весеннего паводка 2025 года на территории Киржеманского сельского поселения

 Большеигнатовского муниципального района»

 **План**

**первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2025 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Срок проведения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Организовать выполнение противопаводковые мероприятий на гидротехнических сооружениях (далее ГТС): обеспечить подъезд к ГТС, очистить водосбросные сооружения, и донные спуски ото льда и снега, при необходимости понизить уровень воды в прудах и водохранилищах до минимальных значений. | до 10.03.2025 | Глава сельского поселения  |
| 2 | Установить постоянный контроль за паводковой обстановкой, при угрозе подтопления организовать круглосуточное дежурство в местах возможного подтопления  | В период прохождения весеннего паводка | Глава сельского поселения |
| 3 | Организовать проведение предварительного отбора и составление перечня поставщиков, подрядчиков, исполнителей, которые в возможно короткие сроки без предварительной оплаты могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ для ликвидации последствий ЧС | до 01.03.2025 | Глава сельского поселения |
| 4 | Обеспечить готовность резервов финансовых и материальных ресурсов в объёмах достаточных для проведения превентивных противопаводковых мероприятий, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных провождением паводка. | до 01.03.2025 | Глава сельского поселения |
| 5 | Подготовить списки граждан, проживающих в местах возможного подтопления | до 01.03.2025 | Глава сельского поселения |
| 6 | Организовать разъяснительную работу среди населения, проживающего в зонах риска подтопления(затопления), по мерам обеспечения сохранности имущества, скота на время паводка, по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества | до 01.03.2025  | Глава сельского поселения. |
| 7 | Организовать подворовые обходы и довести до населения порядок действия и правила поведения в случае осуществления эвакуации, места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения. | до 01.03.2025 | Глава сельского поселения |
| 8 | Организовать проведения ежедневного мониторинга прохождения весеннего паводка на территории сельского поселения | В период прохождения весеннего паводка | Глава сельского поселения |
| 9 | В случае резкого повышения паводковых вод, организовать оповещение и информирование населения | В период прохождения весеннего паводка | Глава сельского поселения |