**Администрация Киржеманского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района**

**Республики Мордовия**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2024 г. № 9

с. Киржеманы

**О подготовке к прохождению весеннего паводка 2024 года на территории Киржеманского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района Республики Мордовия**

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 г. №117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», в целях своевременного проведения подготовительных мероприятий к пропуску паводка 2024 года, Администрация Киржеманского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемые:

- состав противопаводковой комиссии Киржеманского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района;

## - план первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2024 года.

2. Ответственность за организацию и проведение пропуска половодья, предотвращение аварий и возникновение чрезвычайных ситуаций на водных объектах и в их водоохранных зонах возложить на исполняющего обязанности главы Киржеманского сельского поселения Козырева Н.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. глава

Киржеманского сельского поселения О.Н.Старушенкова

Утвержденный

Постановлением Администрации

Киржеманского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

от 26.02. 2024 г. № 9

«О подготовке к прохождению весеннего паводка 2024 года на территории Киржеманского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района»

**Состав**

**противопаводковой комиссии Киржеманского сельского поселения Большеигнатовского муниципального района**

Старушенкова О.Н. – И.о.главы Киржеманского сельского поселения, председатель комиссии.

Жаркова Т.В. - заместитель главы  Киржеманского сельского поселения

Дерова Е.К. – депутат Совета депутатов Киржеманского сельского поселения (по согласованию)

Утвержденный

Постановлением Администрации

Киржеманского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района

от 26.02.2024 г. № 9

«О подготовке к прохождению весеннего паводка 2024 года на территории Киржеманского сельского поселения

Большеигнатовского муниципального района»

**План**

**первоочередных мероприятий по подготовке к пропуску весеннего паводка 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | |  |
| **№** | | **Наименование мероприятий** | **Срок проведения** | | **Ответственный исполнитель** | | |
| 1 | | Организовать выполнение противопаводковые мероприятий на гидротехнических сооружениях (далее ГТС): обеспечить подъезд к ГТС, очистить водосбросные сооружения, и донные спуски ото льда и снега, при необходимости понизить уровень воды в прудах и водохранилищах до минимальных значений. | до 10.03.2024 | | Глава сельского поселения | | |
| 2 | | Установить постоянный контроль за паводковой обстановкой, при угрозе подтопления организовать круглосуточное дежурство в местах возможного подтопления | В период прохождения весеннего паводка | | Глава сельского поселения | | |
| 3 | | Организовать проведение предварительного отбора и составление перечня поставщиков, подрядчиков, исполнителей, которые в возможно короткие сроки без предварительной оплаты могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ для ликвидации последствий ЧС | до 01.03.2024 | | Глава сельского поселения | | |
| 4 | | Обеспечить готовность резервов финансовых и материальных ресурсов в объёмах достаточных для проведения превентивных противопаводковых мероприятий, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных провождением паводка. | до 01.03.2024 | | Глава сельского поселения | | |
| 5 | | Подготовить списки граждан, проживающих в местах возможного подтопления | до 01.03.2024 | | Глава сельского поселения | | |
| 6 | | Организовать разъяснительную работу среди населения, проживающего в зонах риска подтопления(затопления), по мерам обеспечения сохранности имущества, скота на время паводка, по добровольному страхованию движимого и недвижимого имущества | до 01.03.2024 | | Глава сельского поселения. | | |
| 7 | | Организовать подворовые обходы и довести до населения порядок действия и правила поведения в случае осуществления эвакуации ,места сбора эвакуируемого населения при подтоплениях, домашних животных, хранимых запасов кормов и порядок транспортного обеспечения. | до 01.03.2024 | | Глава сельского поселения | | |
| 8 | | Организовать проведения ежедневного мониторинга прохождения весеннего паводка на территории сельского поселения | В период прохождения весеннего паводка | | Глава сельского поселения | | |
| 9 | | В случае резкого повышения паводковых вод, организовать оповещение и информирование населения | В период прохождения весеннего паводка | | Глава сельского поселения | | |